طلب تقديم العروض (RFP)
نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP)
المالية وسلسلة التوريد الحكومية

| البند | التفاصيل |
| --- | --- |
| جهة الطرح | الديوان العام لمحافظة ............ |
| رقم الوثيقة | RFP-ERP-2026-001 |
| تاريخ الإصدار | مايو 2026 |
| آخر موعد للتقديم | ............/............/2026 |

ملاحظة: هذه الوثيقة سرية وموجهة للجهات المتأهلة فقط.

────────────────────────────────────────────────────────────

# القسم الأول: نظرة عامة ومعلومات المشروع

## 1.1 خلفية الجهة

الديوان العام لمحافظة ............ هو الجهاز التنفيذي للمحافظة المسؤول عن إدارة الشؤون المالية والإدارية وسلاسل التوريد والمشتريات الحكومية وفق اللوائح والقوانين المصرية المعمول بها، بما في ذلك تعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات ولوائح وزارة المالية.

## 1.2 الهدف من طلب العروض

يهدف هذا الطلب إلى الحصول على عروض فنية ومالية من شركات متخصصة لتوريد وتركيب وتخصيص وصيانة نظام متكامل لتخطيط موارد المؤسسة (ERP) مبني على منصة Odoo 17، يغطي الوظائف المالية وسلسلة التوريد والمشتريات الحكومية وإدارة المستودعات.

## 1.3 نطاق المشروع

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| عدد المستخدمين | 40 مستخدماً |
| المستخدمون المتزامنون | 20–25 |
| نموذج التشغيل | On-Premise (مفضل) / Cloud خاص |
| اللغة الأساسية | العربية (RTL) |
| موعد الإطلاق المستهدف | خلال 5 أشهر من توقيع العقد |

# القسم الثاني: المتطلبات الوظيفية

## 2.1 وحدة الحسابات العامة

| # | المتطلب | الأولوية |
| --- | --- | --- |
| 1 | دليل حسابات حكومي متعدد المستويات (4 مستويات) | إلزامي |
| 2 | دفتر 55 ع.ح — نموذج وزارة المالية | إلزامي |
| 3 | يومية 224 — سجل الصرف العام | إلزامي |
| 4 | إقفال السنة المالية (1 يوليو — 30 يونيو) | إلزامي |
| 5 | الأبعاد المالية (مراكز التكلفة) | إلزامي |
| 6 | ترحيل دفعي للقيود (Batch Posting) | إلزامي |

## 2.2 الدفاتر المساعدة الحكومية (29 دفتراً)

| # | الدفتر | الأولوية |
| --- | --- | --- |
| 1 | مفردات الحسابات الجارية المدينة (39 ع.ح) | إلزامي |
| 2 | مفردات الحسابات الجارية الدائنة (39 ع.ح) | إلزامي |
| 3 | إجمالي الحسابات الجارية المدينة (71 مكرر) | إلزامي |
| 4 | إجمالي الحسابات الجارية الدائنة (71 ع.ح) | إلزامي |
| 5 | مفردات الحسابات النظامية المدينة (39 مكرر) | إلزامي |
| 6 | مفردات الحسابات النظامية الدائنة (39 مكرر) | إلزامي |
| 7 | إجمالي الحسابات النظامية المدينة (78 مكرر) | إلزامي |
| 8 | إجمالي الحسابات النظامية الدائنة (78 ع.ح) | إلزامي |
| 9 | دفتر اليومية العامة (يومية 224) | إلزامي |
| 10 | دفتر 55 ع.ح — اليومية المحاسبية | إلزامي |
| 11 | دفتر الصندوق العام المدين | إلزامي |
| 12 | دفتر الصندوق العام الدائن | إلزامي |
| 13 | دفتر الإيرادات | إلزامي |
| 14 | دفتر المصروفات | إلزامي |
| 15 | دفتر الشيكات الواردة | إلزامي |
| 16 | دفتر الشيكات الصادرة | إلزامي |
| 17 | دفتر التأمينات والودائع | إلزامي |
| 18 | دفتر السلف والعهد | إلزامي |
| 19 | دفتر التحويلات الخزينية | إلزامي |
| 20 | دفتر الالتزامات | إلزامي |
| 21 | دفتر أوامر الصرف (استمارة 50) | إلزامي |
| 22 | دفتر المستودع — الوارد | إلزامي |
| 23 | دفتر المستودع — الصادر | إلزامي |
| 24 | دفتر الأصول الثابتة | إلزامي |
| 25 | دفتر الإهلاك السنوي | إلزامي |
| 26 | دفتر الجزاءات والمخالفات | إلزامي |
| 27 | دفتر العقوبات والاستقطاعات | إلزامي |
| 28 | دفتر المزادات والممتلكات الحكومية | إلزامي |
| 29 | دفتر المخصصات والاحتياطيات | إلزامي |
| — | ترقيم تسلسلي قانوني لكل دفتر-سنة-فولية | إلزامي |
| — | ترحيل شهري (نقل بعده / من قبله) | إلزامي |
| — | توقيع موظف الشطب ورئيس الحسابات | إلزامي |

## 2.3 وحدة الموازنة والالتزامات

| # | المتطلب | الأولوية |
| --- | --- | --- |
| 1 | إعداد الموازنة التفصيلية (باب/فصل/بند) | إلزامي |
| 2 | تسجيل الالتزامات قبل الصرف | إلزامي |
| 3 | مراقبة الاعتماد المالي في الوقت الفعلي | إلزامي |
| 4 | تنبيهات تجاوز الموازنة | إلزامي |
| 5 | تصنيف الموازنة (رأسمالية/جارية) | إلزامي |
| 6 | نقل الاعتمادات بين البنود | مرغوب |

## 2.4 وحدة أمر الصرف (استمارة 50 ع.ح)

| # | المتطلب | الأولوية |
| --- | --- | --- |
| 1 | إنشاء أمر صرف إلكتروني كامل | إلزامي |
| 2 | طباعة استمارة 50 على الخلفية الرسمية المطبوعة مسبقاً | إلزامي |
| 3 | تحديد مواضع الحقول بدقة على النموذج المادي | إلزامي |
| 4 | جدول الفواتير المتعددة في الأمر الواحد | إلزامي |
| 5 | حساب الاستقطاعات تلقائياً (ضريبة/دمغة) | إلزامي |
| 6 | التفقيط بالعربية | إلزامي |
| 7 | دورة الموافقة متعددة المستويات | إلزامي |
| 8 | طباعة استمارة 69 و75 | مرغوب |

## 2.5 المشتريات الحكومية

| # | المتطلب | الأولوية |
| --- | --- | --- |
| 1 | طلبات الشراء ومصفوفة الموافقات | إلزامي |
| 2 | لجنة المشتريات (تشكيل/محاضر/قرارات) | إلزامي |
| 3 | جلسات العطاءات والترسية | إلزامي |
| 4 | أوامر الشراء مرتبطة بالموازنة | إلزامي |
| 5 | الفاتورة الإلكترونية ETA (B2B/B2G) | إلزامي |

## 2.6 المستودعات والمخزون

| # | المتطلب | الأولوية |
| --- | --- | --- |
| 1 | إدارة مستودعات متعددة | إلزامي |
| 2 | أذونات الإضافة والصرف والإرجاع والتحويل | إلزامي |
| 3 | الجرد الدوري والسنوي | إلزامي |
| 4 | إعادة تقييم المخزون | إلزامي |
| 5 | ربط المخزون بالمحاسبة المالية | إلزامي |

## 2.7 الأصول الثابتة

| # | المتطلب | الأولوية |
| --- | --- | --- |
| 1 | سجل الأصول الثابتة كامل | إلزامي |
| 2 | الإهلاك التلقائي (خطي/متناقص) | إلزامي |
| 3 | التخلص من الأصول | إلزامي |
| 4 | ربط قيود الإهلاك بالموازنة | إلزامي |

## 2.8 التقارير ولوحة القيادة التنفيذية

| # | المتطلب | الأولوية |
| --- | --- | --- |
| 1 | لوحة القيادة التنفيذية (KPIs) — الوقت الفعلي | إلزامي |
| 2 | تقرير الأستاذ العام بالعربية | إلزامي |
| 3 | تقرير شيخوخة الذمم (Aging) | إلزامي |
| 4 | تقارير تنفيذ الموازنة | إلزامي |
| 5 | تصدير XML للضرائب | إلزامي |
| 6 | إدارة العهد والأمانات | إلزامي |

# القسم الثالث: المتطلبات التقنية

## 3.1 الخادم الرئيسي (Production)

| المواصفة | الحد الأدنى |
| --- | --- |
| المعالج | Intel Xeon / AMD EPYC — 16 Core / 32 Thread |
| الذاكرة العشوائية | 64 GB DDR4 ECC |
| تخزين النظام | 2 × 480 GB SSD (RAID 1) |
| تخزين البيانات | 4 × 2 TB NVMe SSD (RAID 10) |
| الشبكة | 2 × 10 Gbps (Bonding) |
| مزود الطاقة | Redundant PSU (2 × 800W) |
| نظام التشغيل | Ubuntu Server 22.04 LTS |

## 3.2 خادم الاحتياطي والاختبار

| الخادم | المعالج | RAM | التخزين |
| --- | --- | --- | --- |
| Backup/DR | 8 Core | 32 GB | 8 TB NAS RAID 6 |
| Staging/Test | 8 Core | 32 GB | 1 TB SSD |

## 3.3 البرمجيات المطلوبة

| البرنامج | الإصدار |
| --- | --- |
| Odoo | 17.0 (Community أو Enterprise) |
| PostgreSQL | 15 أو أحدث |
| Python | 3.10+ |
| Nginx | أحدث إصدار مستقر |
| wkhtmltopdf | 0.12.6 |
| Redis | 7.x |

## 3.4 محطات المستخدمين (40 محطة)

| المواصفة | الحد الأدنى |
| --- | --- |
| المعالج | Intel Core i5 (الجيل الثامن+) |
| الذاكرة | 8 GB RAM |
| التخزين | 256 GB SSD |
| الشاشة | 21 بوصة — Full HD |
| المتصفح | Chrome 120+ / Firefox 120+ |
| الطابعة | Laser A4 |

# القسم الرابع: الأداء والأمن

## 4.1 معايير الأداء

| المعيار | المتطلب |
| --- | --- |
| وقت استجابة الصفحة | أقل من 3 ثوانٍ |
| التوافرية (Uptime) | ≥ 99.5% |
| المستخدمون المتزامنون | 25 كحد أدنى |
| RTO (وقت التعافي) | أقل من 4 ساعات |
| RPO (نقطة الاسترداد) | أقل من 24 ساعة |

## 4.2 الأمن والصلاحيات

| المتطلب | التفاصيل |
| --- | --- |
| المصادقة | اسم مستخدم + كلمة مرور + 2FA اختياري |
| نموذج الصلاحيات | RBAC — Role-Based Access Control |
| سجل التدقيق | Audit Trail لكل عملية |
| تشفير البيانات | AES-256 (تخزين) + TLS 1.3 (نقل) |
| حماية الاختراق | WAF + IDS/IPS |

# القسم الخامس: التنفيذ والتدريب

## 5.1 مراحل التنفيذ

| المرحلة | المدة | المخرجات |
| --- | --- | --- |
| التركيب والإعداد | الأسابيع 1–4 | الخوادم جاهزة، Odoo مثبت |
| التخصيص والبرمجة | الأسابيع 5–10 | كل الموديولات مبرمجة ومختبرة |
| نقل البيانات وUAT | الأسابيع 11–14 | البيانات محولة، اختبار القبول مكتمل |
| التدريب | الأسابيع 15–16 | جميع المستخدمين مدربون |
| الإطلاق التجريبي | الأسبوع 17 | تشغيل موازٍ |
| الإطلاق الرسمي | الأسبوع 18 | التحويل الكامل للإنتاج |

## 5.2 متطلبات التدريب

| الفئة | الساعات | الأسلوب |
| --- | --- | --- |
| المستخدمون النهائيون (مالية) | 16 ساعة/وحدة | حضوري + فيديو |
| المستخدمون (مشتريات) | 16 ساعة/وحدة | حضوري + فيديو |
| المشرفون التقنيون | 40 ساعة | حضوري |
| مسؤولو النظام (IT) | 24 ساعة | حضوري + تطبيق عملي |
| الإدارة العليا | 4 ساعات | عرض تقديمي |

# القسم السادس: الدعم والصيانة

## 6.1 مستويات الخدمة (SLA)

| الأولوية | التعريف | وقت الاستجابة | وقت الحل |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 — حرجة | النظام متوقف كلياً | 1 ساعة | 4 ساعات |
| P2 — عالية | وظيفة رئيسية متوقفة | 4 ساعات | 24 ساعة |
| P3 — متوسطة | مشكلة جزئية | 8 ساعات | 72 ساعة |
| P4 — منخفضة | استفسارات/تحسينات | 24 ساعة | أسبوع |

## 6.2 خدمات الصيانة (3 سنوات)

تحديثات الأمان الدورية وترقيات Odoo 17.x

مراقبة الأداء والسعة

نسخ احتياطي مُراقب مع اختبار ربع سنوي

تقارير صحة النظام شهرية

خط دعم هاتفي وإلكتروني خلال ساعات العمل

زيارات ميدانية: حدٍّها الأدنى مرتان سنوياً

# القسم السابع: متطلبات العرض والتقييم

## 7.1 الوثائق المطلوبة

| # | الوثيقة | الصيغة |
| --- | --- | --- |
| 1 | العرض الفني التفصيلي | PDF |
| 2 | خطة المشروع مع Gantt Chart | PDF / MS Project |
| 3 | السيرة الذاتية للفريق والشهادات | PDF |
| 4 | مرجعيات 3 مشاريع حكومية منجزة | PDF |
| 5 | العرض المالي (مظروف مغلق منفصل) | PDF |
| 6 | سجل تجاري وبطاقة ضريبية | PDF |
| 7 | شهادة Odoo Partner (إن وجدت) | PDF |
| 8 | خطاب ضمان بنكي | أصل |

## 7.2 معايير التقييم

| المعيار | الوزن |
| --- | --- |
| الملاءة الفنية للحل وشموليته | 35% |
| خبرة الفريق ومرجعيات المشاريع | 25% |
| خطة التنفيذ وجودة التدريب | 15% |
| خطة الدعم والالتزام بالـ SLA | 15% |
| التكلفة الإجمالية (5 سنوات) | 10% |

# القسم الثامن: الجدول الزمني والتواصل

## 8.1 الجدول الزمني

| الحدث | التاريخ |
| --- | --- |
| إصدار طلب العروض | ............ |
| آخر موعد لأسئلة الموردين | ............ |
| الرد على الأسئلة | ............ |
| آخر موعد لتقديم العروض | ............ |
| فتح المظاريف الفنية | ............ |
| فتح المظاريف المالية | ............ |
| الإعلان عن الفائز | ............ |
| توقيع العقد | ............ |
| بدء التنفيذ | ............ |

## 8.2 معلومات التواصل

| البند | التفاصيل |
| --- | --- |
| الجهة المختصة | إدارة تقنية المعلومات |
| الجهة | الديوان العام لمحافظة ............ |
| العنوان | ............................................ |
| هاتف | ............................................ |
| بريد إلكتروني | ............................................ |
| ساعات العمل | الأحد–الخميس، 09:00–15:00 |

الإصدار 1.0 — مايو 2026 | الديوان العام لمحافظة ............